**2021 год**

**Проверка целевого и эффективного расходования средств, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности муниципального района «Сысольский» в рамках муниципальной программы «Физическая культура и спорт» за 2019-2020 годы**

*Период проведения проверки: июнь 2021 года, пункт плана – 11.*

*02.07.2021*

В адрес муниципального автономного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» и муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» с.Визинга внесено представление по принятию мер об устранении нарушений.

29.07.2021

Представление исполнено.

**Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета МО МР «Сысольский» МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино на выполнение работ по привязке проектной документации повторного использования объекта «Средняя общеобразовательная школа на 145 мест в с. Часово Сыктывдинского района» для строительства учебного корпуса средней общеобразовательной школы на 110 мест в с. Пыёлдино Сысольского района»**

*Период проведения проверки: октябрь – ноябрь 2021 года, пункт плана – 12.*

*29.10.2021*

В адрес администрации муниципального района «Сысольский», Управления образования АМР «Сысольский» и МБОУ «СОШ» с.Пыёлдино внесено представление по устранению выявленных нарушений.

29.11.2021

Представление исполнено частично. Исполнение остальных пунктов представления запланировано на 2022 год в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на 2021 год. Представлен график по устранению нарушений.

01.07.2022

В адрес управления образования АМР «Сысольский» направлено письмо о представлении информации о проделанной работе с представлением копий подтверждающих документов.

15.07.2022

Управление образования АМР «Сысольский» ходатайствует о продлении срока исполнения представления до 31.12.2022 г.

19.07.2022

Принято решение о продлении срока исполнения представления до 31.12.2022 г.

12.01.2023

Представление на 30.12.2022 года исполнено частично. Представлен План мероприятий («дорожной карты») по проектированию объекта. Срок представления информации о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») установлен 10.04.2023 года и 10.06.2023 года.

14.09.2023

Управлением образования АМР «Сысольский» представлен План мероприятий («дорожной карты») по проектированию объекта. Установлен новый срок представления информации о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») до 01 июня 2024 года.