Утверждено:

Постановлением администрации муниципального района «Сысольский»

от 30 декабря 2021 года № 12/1719

Муниципальная программа муниципального района «Сысольский»

**«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»**

**2023 год**

**Исполнитель:** Заведующий отделом территориального планирования и строительства – главный архитектор администрации муниципального района «Сысольский»

Князева Екатерина Витальевна, тел. 8(82131)91-2-07,

e-mail: e.v.knyazeva@sysola.rkomi.ru

« 15 » февраля 2024 года

**Согласовано: Анисимов А.В., первый заместитель**

**руководителя администрации муниципального района «Сысольский»**

 **Меньшенин А.Н., заведующий отделом**

**экономики и предпринимательства администрации муниципального района «Сысольский»**

**Утверждаю:**

**Глава муниципального района «Сысольский»-**

**руководитель администрации района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Попов**

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района «Сысольский»**

**«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год**

Муниципальная программа муниципального района «Сысольский» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Сысольский» от 30 декабря 2021 года № 12/1719 (в ред. пост. 24.01.2022 № 1/49§2, пост. от 12.05.2022 № 5/446, пост. от 02.11.2022 № 11/1160, пост. от 30.12.2022 № 12/1428, пост от 31.01.2023 № 1/112, пост. от 27.03.2023 № 3/358, пост. от 31.07.2023 № 7/1047, пост. от 21.11.2023 № 11/1600, пост. от 29.12.2023 № 12/1810).

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий проживания населения в Сысольском районе.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Сокращение существующего аварийного жилого фонда за счет строительства нового жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых для целей жилищного строительства. Организация содержания муниципального жилищного фонда и создание условий для жилищного строительства.

2. Строительство новых и модернизация существующих систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Строительство внутрипоселковой системы газоснабжения социальных объектов и жилого сектора.

3. Развитие территорий сельских поселений района, на основе подготовленных и утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

4. Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства (минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду);

5. Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками.

В состав Программы входит 5 подпрограмм:

1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Сысольского района.

2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сысольского района.

3. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

4. Обращение с отходами и охрана окружающей среды.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития экономики, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2023 года планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы были достигнуты:

1. Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство».
2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.
3. Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами.
4. Количество приобретенного жилищного фонда.
5. Количество сельских поселений, в которых проведены работы по обеспечению населения качественным водоснабжением и водоотведением.
6. Доля коммунальных сетей переданных с баланса сельских поселений в эксплуатирующие и энергоснабжающие организации.
7. Количество сельских поселений, в которых модернизированы сети уличного освещения.
8. Количество муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования.
9. Количество муниципальных образований с утвержденными местными нормативами градостроительного проектирования.
10. Количество населенных пунктов, охваченных системой раздельного накопления ТКО.
11. Количество сельских поселений с обустроенными местами (площадками) для накопления твердых коммунальных отходов.
12. Количество проведенных природоохранных мероприятий.

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2023 году приведены в таблице 9 к Годовому отчету.

Основными факторами, оказавшими своё влияние на ход реализации Программы в 2023 году, являются:

1) снижение объемов строительства;

2) упрощение государственной регистрации прав на построенные индивидуальные жилые дома;

3) недостаточное финансирование мероприятий.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2023 год, значение показателя «Эффективность реализации государственной программы» составило **75,4**, что говорит о том, что реализация Программы за 2023 год была **умеренно эффективна**.

Расчет оценки эффективности Программы представлен в таблице 13 к Годовому отчету.

Таблица 9

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевойпоказатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений целевогопоказателя(индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сысольский» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1 | Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | % к пред. году | 14,5 | 50 | 50 |  |
| 2 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| 3 | Количество индивидуальных жилых домов, подключенных к сетям газораспределения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 48 | 50 | 50 |  |
| [Подпрограмма 1](#sub_20000). Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Сысольского района |
| Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в построенные или приобретенные жилые помещения |
| 5 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов  | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество снесенных аварийный многоквартирных домов | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Обеспечение земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства |
| 8 | Площадь земельных участков, обеспеченных инженерной и (или) дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства | тыс.кв.м. | 0 | 240,0 | 0 | недостаточное финансирование |
| Задача 3. Организация содержания муниципального жилищного фонда и создание условий для жилищного строительства |
| 9 | Годовой объем ввода жилья | Тыс.кв.м. | 1,6 | 4,2 | 1,1 | снижение объемов строительства, упрощение гос.регистрации ИЖД |
| Задача 4. Строительство, приобретение жилищного фонда |
| 10 | Количество построенного жилищного фонда | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Количество приобретенного жилищного фонда | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сысольского района |
| Задача 1. Строительство и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения |
| 10 | Количество реализованных народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Количество сельских поселений в которых проведены работы по обеспечению населения качественным водоснабжением и водоотведением | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| Задача 2. Передача инженерных сетей с баланса администраций сельских поселений в управление энергоснабжающих организаций |
| 12 | Доля коммунальных сетей переданных с баланса сельских поселений в эксплуатирующие и энергоснабжающие организации | % | 70 | 75 | 75 |  |
| Задача 3. Содействие в обеспечении потребности населения, муниципальных учреждений и предприятий района топливными дровами. |
| 13 | Количество поставщиков твердого топлива, которым оказана финансовая поддержка, по возмещению недополученных доходов, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | ед. | 2 | 7 | 5 |  |
| Задача 4. Создание условий для возможности строительства внутрипоселковой системы газоснабжения социальных объектов и жилого сектора. |
| 14 | Количество населенных пунктов Сысольского района обеспеченных необходимой документацией для строительства внутрипоселковой системы газоснабжения | ед. | 0 | 7 | 0 | В связи с большим объемом работы продлены, АМР в проектировании не участвует |
| Задача 5. Обеспечение социальных объектов и жилого сектора природным газом. |
| 15 | Ввод в действие газовых сетей на территории Сысольского района. | км. | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Количество социально-значимых объектов подключенных к сетям газоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 6. Создание условий и модернизация уличного освещения для комфортного проживания населения. |
| 17 | Количество сельских поселений, в которых модернизированы сети уличного освещения | ед. | 6 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма 3. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования |
| Задача 1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования |
| 18 | Количество муниципальных образований сельских поселений с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | 12 | 12 | 12 |  |
| Задача 2. Разработка документации по планировке территории |
| 19 | Количество муниципальных образований с утвержденными местными нормативами градостроительного проектирования | ед. | 12 | 12 | 12 |  |
| Подпрограмма 4. Обращение с отходами и охрана окружающей среды |
| Задача 1. Реконструкция межпоселенческого полигона твёрдых бытовых отходов в с.Визинга. |
| 20 | Ввод в эксплуатацию межпоселенческого полигона твёрдых бытовых отходов в с.Визинга | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Строительство площадки временного накопления отходов |
| 21 | Количество построенных площадок временного накопления отходов (коммунальных, крупногабаритных) | ед. | 0 | 1 | 0 | недостаточно финансирования |
| Задача 3. Организация системы сбора и сортировки твердых коммунальных отходов |
| 22 | Количество населенных пунктов, охваченных системой раздельного накопления ТКО | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | Количество обустроенных площадок для раздельного сбора ТКО | ед. | 10 | 0 | 0 |  |
| 24 | Количество сельских поселений с обустроенными местами (площадками) для накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 7 | 7 | 7 |  |
| 25 | Количество проведенных природоохранных мероприятий | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
| 26 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименованиеосновногомероприятияподпрограммы | Ответственныйисполнитель,куратор | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие входе реализациипрограммы,основногомероприятия |
| началареализации | окончанияреализации | началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Сысольского района |
| 1.1 | Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в построенные или приобретенные жилые помещения |
| 1.1.1 | Строительство нового жилья и переселение граждан из аварийного жилья | Отдел ТПС | 2026 | 2027 | - | - | на 2023 год не запланировано | на 2023 год не запланировано | нет |
| 1.1.2 | Снос аварийных домов | администрации сельских поселений | 2027 | 2027 | - | - | на 2023 год не запланировано | на 2023 год не запланировано | нет |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства |
| 1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации для обеспечения инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков | Отдел ТПС | 2023 | 2027 | - | - | Создание комфортных жилищных условий для населения; обеспечение роста вводимого жилья, формирование жилой среды, обеспеченной инженерной и дорожной инфраструктурой | работы не проводились | Отсутствие финансирования |
| 1.2.2 | Обеспечение земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой | Отдел ТПС | 2023 | 2027 | - | - | Создание комфортных жилищных условий для населения; обеспечение роста вводимого жилья, формирование жилой среды, обеспеченной инженерной и дорожной инфраструктурой | работы не проводились | Отсутствие финансирования |
| 1.3. | Задача 3. Организация содержания муниципального жилищного фонда и создание условий для жилищного строительства. |
| 1.3.1 | Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | администрации сельских поселений | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | Увеличение вводимого жилья, улучшение условий проживания граждан | Показатель по вводу индивидуального жилья снижается | Упрощение процедуры регистрации жилых домов, рост стоимости строительных материалов и работ |
|  | Задача 4. Строительство, приобретение жилищного фонда |
| 1.4.1 | Количество построенного жилищного фонда | Отдел ТПС | 2023 | 2027 | - | - | на 2023 год не запланировано | на 2023 год не запланировано | нет |
| 1.4.2 | Количество приобретенного жилищного фонда | Отдел УИ,Отдел ЭиП | 2023 | 2027 | 2023 | 2023 | Обеспечение жильем специалистов бюджетной сферы | приобретено жилье для специалиста сферы культуры | нет |
| 2 | [Подпрограмма](#sub_7000) 2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сысольского района |
| 2.1 | Задача 1. Строительство и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения |
| 2.1.1 | Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения | Отдел ЖКХ, администрации сельских поселений | 2023 | 2027 | - | - | на 2023 год не запланировано | на 2023 год не запланировано | нет |
| 2.1.2 | Создание условий для обеспечения населения качественным водоснабжением и водоотведением | Отдел ЖКХ | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | Строительство водоочистных сооружений, канализационных очистных сооружений, сетей водоснабжения и скважин. | В 2023 году реализованы мероприятия по строительству 4-х водоочистных станций в с.Пыёлдино, с.Вотча, п.Первомайский, с.Куниб | нет |
| 2.2 | Задача 2. Передача инженерных сетей с баланса администраций сельских поселений в управление энергоснабжающих организаций |
| 2.2.1 | Передача инженерных сетей находящихся на балансе сельских поселений в управление энергоснабжающих организаций | Отдел ЖКХ | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | Количество сетей, находящихся в эксплуатации энергоснабжающих организаций до 90%.Планируемый показатель 2023 года 75 % | Количество сетей находящихся в эксплуатации энергоснабжающих организаций составляет 75% | нет |
| 2.3 | Задача 3. Содействие в обеспечении потребности населения, муниципальных учреждений и предприятий района топливными дровами |
| 2.3.1 | Покрытие части затрат населения на приобретение твердого топлива | Отдел экономики и предпринимательства | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | Снижение доли затрат населения на приобретение твердого топлива для отопления жилых помещений. | Оказана финансовая поддержка 5 предприятиям из запланированных 7 | отсутствие заявлений |
| 2.4 | Задача 4. Создание условий для возможности строительства внутрипоселковой системы газоснабжения социальных объектов и жилого сектора. |
| 2.4.1 | Разработка и утверждение документации по планировке территории для строительства газопровода на территории Сысольского района | Отдел ТПС | 2022 | 2027 | 2022 | 2022 | Работы выполнены в 2022 году, на 2023 год не запланированы | Работы выполнены в 2022 году, на 2023 год не запланированы | нет |
| 2.4.2 | Разработка проектной документации для строительства газопровода на территории Сысольского района | Отдел ТПС | 2023 | 2027 | - | - | Разработанная проектная документация для строительства газопровода, получившая положительное заключение государственной экспертизы | Работы производятся ресурсоснабжающей организацией, администрация МР «Сысольский» представляет необходимую информацию | нет |
| 2.5 | Задача 5. Обеспечение социальных объектов и жилого сектора природным газом |
| 2.5.1 | Газификация населенных пунктов Сысольского района | Отдел ТПС | 2025 | 2027 | - | - | Строительство газовых сетей, обеспечение жилого фонда и объектов социальной сферы природным газом | на 2023 год не запланировано | нет |
| 2.6 | Задача 6. Создание условий и модернизация уличного освещения для комфортного проживания населения |
| 2.6.1 | Модернизация сетей уличного освещения | Отдел ЖКХ | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | Экономия электропотребления, снижение расходов на оплату услуг за электроэнергию | За 2023 г. были проведены работы по обустройству уличного освещения по дороге в д.Слобода с.Куратово, протяженностью 980 м., установлено 28 столбов и 15 уличных светильников | нет |
| 2.6.2 | Содержание сетей уличного освещения | Отдел ЖКХ | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | Увеличение срока службы светильников уличного освещения, снижение затрат | За 2023 г. заменено 40 ед. старых светильников на новые светодиодные светильники | нет |
| 3 | Подпрограмма 3. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования |
| 3.1 | Задача 1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования |
| 3.1.1 | Разработка и утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки | администрации сельских поселений | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | актуализация градостроительной документации | По мере необходимости проводилась корректировка документации. | нет |
| 3.1.2 | Разработка и утверждение схемы территориального планирования района | Отдел ТПС | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | актуализация градостроительной документации | Схема территориального планирования утверждена, корректировка документации не проводилась | нет |
| 3.2 | Задача 2. Разработка документации по планировке территории |
| 3.2.1 | Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел ТПС | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | актуализация градостроительной документации | Корректировка документации не проводилась |  |
| 4 | Подпрограмма 4. Обращение с отходами и охрана окружающей среды |
| 4.1 | Задача 1. Реконструкция межпоселенческого полигона твёрдых бытовых отходов в с.Визинга |
| 4.1.1 | Реконструкция межпоселенческого полигона твёрдых бытовых отходов в с.Визинга | Отдел ТПС | 2024 | 2027 | - | - | на 2023 год не запланировано | на 2023 год не запланировано | нет |
| 4.2 | Задача 2. Строительство площадки временного накопления отходов |
| 4.2.1 | Строительство площадки временного накопления твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Отдел ЖКХ | 2023 | 2027 | - | - | Уменьшение числа несанкционированных свалок. | в 2023 году работы не проводились | Отсутствие финансирования |
| 4.3 | Задача 3. Организация системы сбора и сортировки твердых коммунальных отходов |
| 4.3.1 | Организация системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов | Отдел ЖКХ | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | Организация раздельного сбора отходов, вторичная переработка отходов | На 2023 год не запланировано. Всего обустроено 10 площадок для раздельного сбора ТКО | нет |
| 4.3.2 | Обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов | Отдел ЖКХ, администрации сельских поселений | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | Уменьшение числа несанкционированных свалок. | Всего обустроено 7 мест (площадок) накопления ТКО | нет |
| 4.3.3 | Природоохранные мероприятия | Отдел ТПС | 2023 | 2027 | 2023 | 2023 | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, предотвращение (снижение) негативного воздействия на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды. | В 2023 году проведено 1 природоохранное мероприятие – вывезен мусор от проведенных субботников | нет |
| 5 | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 5.1 | Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
| 5.1.1 | Обеспечение реализации подпрограммы | Отдел ТПС | 2022 | 2027 | 2023 | 2023 | Финансирование переданных государственных полномочий органам местного самоуправления | Достигнуто выполнение 13 показателей из 17 запланированных |  |

Таблица 7

Информация

о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МР «Сысольский», внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство | Всего: в том числе: | 17 052,3 | 27 088,0 | 22 943,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 6 319,0 | 13 320,0 | 11 922,6 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 10 733,3 | 13 768,0 | 11 020,4 |
| средства от приносящей доход деятельности  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Сысольского района** | **Всего: в том числе:** | **2 015,5** | **5 260,4** | **5 122,7** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет муниципального района "Сысольский"** | **2 015,5** | **5 260,4** | **5 122,7** |
| **средства от приносящей доход деятельности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 01.01. | Строительство нового жилья и переселение граждан из аварийного жилья | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 01.02. | Снос аварийных домов | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 02.01 | Разработка проектно-сметной документации для обеспечения инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 02.02. | Обеспечение земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 03.01. | Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Всего: в том числе: | 2 015,5 | 2 260,4 | 2 122,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 2 015,5 | 2 260,4 | 2 122,7 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 04.01.  | Строительство жилищного фонда | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 04.02.  | Приобретение жилищного фонда | Всего: в том числе: | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Создание условий для обеспечения качественными жилищно- коммунальными услугами населения Сысольского района** | **Всего: в том числе:** | **12 219,7** | **18 885,8** | **17 252,9** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **6 217,8** | **13 217,9** | **11 820,5** |
| **бюджет муниципального района "Сысольский"** | **6 001,9** | **5 667,9** | **5 432,4** |
| **средства от приносящей доход деятельности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 01.01. | Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 01.02. | Создание условий для обеспечения населения качественным водоснабжением и водоотведением | Всего: в том числе: | 1 839,1 | 1 692,0 | 1 541,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 1 839,1 | 1 692,0 | 1 541,2 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 02.01. | Передача инженерных сетей, находящихся на балансе сельских поселений, в управление энергоснабжающих организаций | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 03.01. | Покрытие части затрат населения на приобретение твёрдого топлива | Всего: в том числе: | 6 217,8 | 13 217,9 | 11 820,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 6 217,8 | 13 217,9 | 11 820,5 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 04.01. | Разработка и утверждение документации по планировке территории для строительства газопровода на территории Сысольского района | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 04.02. | Разработка проектной документации для строительства газопровода на территории Сысольского района | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 05.01. | Газификация населенных пунктов Сысольского района | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 06.01. | Модернизация сетей уличного освещения | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 06.02. | Содержание сетей уличного освещения | Всего: в том числе: | 4 162,8 | 3 975,9 | 3 891,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 4 162,8 | 3 975,9 | 3 891,2 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования** | **Всего: в том числе:** | **11,0** | **11,0** | **11,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет муниципального района "Сысольский"** | **11,0** | **11,0** | **11,0** |
| **средства от приносящей доход деятельности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 01.01. | Разработка и утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки | Всего: в том числе: | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 01.02. | Разработка и утверждение схемы территориального планирования района | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 02.01. | Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования  | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Обращение с отходами и охрана окружающей среды** | **Всего: в том числе:** | **2 704,9** | **2 828,7** | **454,3** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет муниципального района "Сысольский"** | **2 704,9** | **2 828,7** | **454,3** |
| **средства от приносящей доход деятельности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 01.01. | Реконструкция межпоселенческого полигона твёрдых бытовых отходов в с.Визинга | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 02.01. | Строительство площадки временного накопления твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 03.01. | Организация системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов | Всего: в том числе: | 323,0 | 212,1 | 113,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 323,0 | 212,1 | 113,1 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 03.02. | Обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов | Всего: в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 03.03.  | Природоохранные мероприятия | Всего: в том числе: | 2 181,9 | 2 416,6 | 141,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 2 181,9 | 2 416,6 | 141,2 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **Всего: в том числе:** | **101,2** | **102,1** | **102,1** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **101,2** | **102,1** | **102,1** |
| **бюджет муниципального района "Сысольский"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **средства от приносящей доход деятельности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 01.01 | Обеспечение реализации подпрограмм | Всего: в том числе: | 101,2 | 102,1 | 102,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 101,2 | 102,1 | 102,1 |
| бюджет муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 9

Сведения

о внесенных в муниципальную программу

муниципального района «Сысольский» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» изменениях по состоянию на 01.01.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта |
| 1 | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 31.01.2023 № 1/112 | Изменение наименования основного мероприятия | от 31.01.2023 № 1/112 |
| 2 | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 27.03.2023 № 3/358 | Включение в программу основных мероприятий по строительству и приобретению жилищного фонда | от 27.03.2023 № 3/358 |
| 3 | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 31.07.2023 № 7/1047 | Изменение объема финансирования программы в связи с уточнением данных | от 31.07.2023 № 7/1047 |
| 4 | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 21.11.2023 № 11/1600 | Изменение объема финансирования программы в связи с уточнением данных | от 21.11.2023 № 11/1600 |
| 5 | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 29.12.2023 № 12/1810 | Подведение итогов, уточнение по суммам и плановым показателям на последующие годы | от 29.12.2023 № 12/1810 |

Приложение 7

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

МО МР «Сысольский»

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт | Удельный вес вопроса в разделе | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Блок 1. Качество формирования |
| Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы (К) | К = (20 x (сумма К1.1 - К1.4)) / 100 |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сысольский» (далее - Стратегия) | Сравнение цели программы и стратегической цели, задач.Оценка: да - 1; нет - 0 | Управление экономического развития | 25% | 1 | 25 |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы и показатели программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов Стратегии | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1.В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | Управление экономического развития | 25% | 1 | 25 |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи программы соответствующие ей целевые индикаторы и показатели программы | Экспертиза целевых индикаторов и показателей программы. Да - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 25% | 1 | 25 |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы.Ответ "Да" - имеется целевой индикатор и показатель по каждой задаче подпрограммы, и он не является целевым индикатором и показателем по другим задачам - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 25% | 1 | 25 |
| Раздел 2. Качество планирования (П) | П = (10 x (сумма П2.1 - П2.4)) / 100 |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 40% | 0 | 0 |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов и показателей от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. Если получившееся значение менее 10%, то - 1. Если от 10% до 20% - 0,8. Если от 20% до 30% - 0,6. Если ниже 30% - 0 | Управление экономического развития | 40% | 0,6 | 24 |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года, - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 10% | 1 | 10 |
| 2.4. | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект, - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 10% | 1 | 10 |
| Блок 2. Эффективность реализации |
| Раздел 3. Качество управления программой (У) | У = (20 x (сумма У3.1 - У3.3)) / 100 |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в комплексном плане действий по реализации программы | Установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий на 100% - 1. Далее - пропорционально исполнению в % (от 0 до 0,9) | Управление экономического развития | 50% | 1 | 50 |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным п. 20 настоящего постановления (Приложение 1), а также сроки направления в управление экономического развития актуализированной редакции МП на регистрацию в федеральном ГАСУ | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | Управление экономического развития | 45% | 0 | 0 |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Наличие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 1, нет - 0 | Управление экономического развития | 5% | 1 | 5 |
| Раздел 4. Достигнутые результаты (Д) | Д = 50 x (сумма Д4.1 - Д4.3) |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | Управление экономического развития | 30% | 0,9 | 26 |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей | Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за год путем отношения количества целевых индикаторов и показателей, по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей - в % к 100% | Управление экономического развития | 40% | 0,7 | 28 |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства, предусмотренные для финансирования программы в целом | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2019 года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %.В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | Управление экономического развития | 30% | 0,9 | 26 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год | 75,4 (Умеренно эффективна) |